Université de Montpellier – CMI-info	Groupe : Ambre Lamouchi
Rapport hebdomadaire	Semaine 2-3
Emetteur : Ambre Lamouchi	Destinataire : Nancy Rodriguez
Date : 28/02/2021

1. Avancement global : / J’ai rencontrer des problème sur le projet IATK. Au niveau des importation et de la compatibilitée avec Unity (cela devrais se régler très prochainement) / Je me suis organiser pour les tache a venir.	4. Décisions prises : / Décision de réaliser un script pour simplifier acquisition des données.
2. Tâches menées sur la période écoulée : / Réalisation de TP introduction Unity / Réalisation d’un planning prévisionnel / Continuation de l’étude de IATK.	5. Risque/Point en suspens/Contraintes / Premier manipulation d'Unity. Le projet IATK est adapté que pour de la VR. Il faudrais l’adapter pour une visualisation en 3D seulement.
3. Taches prévues : / Essayer d'inclure une carte dans le projet Unity. / Améliorer la représentation et continuer l'apprentissage de cet outils	6. Point indicateur Rien